Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Белореченский район

от____________№______

«Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования

Белореченский район

от 29.11.2021 № 1869

(в редакции постановления администрации муниципального образования Белореченский район

от____________№______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН «ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

### 1. Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский район |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Белореченский район |
| Период реализации | Первый этап: 2022 - 2023 годы Второй этап: 2024 – 2027 годы |
| Цели муниципальной программы | - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории Белореченского района; - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белореченского района; - поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Направления (подпрограммы) (при наличии) | не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, рублей | Всего: 59 503 597,29 рублей Первый этап: 18 054 959,00 рублей Второй этап: 41 448 638,29 рублей |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования Белореченский район | не предусмотрены |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | «Безопасные качественные автомобильные дороги» |

### 2. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ОМСУ, ГП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Показатели целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории Белореченского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |
| 1.1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 14,8 | 14,6 | 14,4* | 14,2* | 14,0* |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |
| 1.1.3. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 13,542 | 13,359 | 13,176 | 12,993 | 12,81 |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |
| 2 | Показатели процесной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель муниципальной программы - поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белореченского района | км | 0,366 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |
| 2.2.2 | Протяженность обслуженных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белореченского района | км | 91,5 | 91,5 | 91,5* | 91,5* | 91,5* |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |

### 3. Структура муниципальной программы

#### 3.1. Процессная часть

| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Значения результата реализации мероприятия по годам |  | Ответственный за достижение результата |  | Связь с показателями целей муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| Задача муниципальной программы - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории Белореченского района до требований, соответствующих законодательству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории Белореченского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белореченского района | 2024 год | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белореченского района |  |  | км |  |  | 0,183 |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  | 2.2.1 |  |
|  |  | 2025 год | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 |  |  |  | км |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 |  |  |  | км |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 |  |  |  | км |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы - Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий - поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белореченского района | 2024 год | 13157838,29 | 0,00 | 0,00 | 13157838,29 | 0,00 | Протяженность обслуженных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белореченского района |  |  | км |  |  | 91,5 |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ |  | 2.2.2 |  |
|  |  | 2025 год | 7593200,00 | 0,00 | 0,00 | 7593200,00 | 0,00 |  |  |  | км |  |  | 91,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 7966000,00 | 0,00 | 0,00 | 7966000,00 | 0,00 |  |  |  | км |  |  | 91,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 10731600,00 | 0,00 | 0,00 | 10731600,00 | 0,00 |  |  |  | км |  |  | 91,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 39448638,29 | 0,00 | 0,00 | 39448638,29 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 2024 год | 13657838,29 | 0,00 | 0,00 | 13657838,29 | 0,00 | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  | 2025 год | 8093200,00 | 0,00 | 0,00 | 8093200,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 8466000,00 | 0,00 | 0,00 | 8466000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 11231600,00 | 0,00 | 0,00 | 11231600,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 41448638,29 | 0,00 | 0,00 | 41448638,29 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.2. Финансовое обеспечение реализации 2 этапа муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| #### 4.1. Финансовое обеспечение первого этапа реализации муниципальной программы |  |
| Наименование источника финансового обеспечения <2> | Объем финансового обеспечения, рублей |  |
| 1 | 2 |  |
| Всего, в том числе: | 18054959,00 |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 |  |
| местные бюджеты | 18054959,00 |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |

4.2. Финансовое обеспечение второго этапа реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего, в том числе: | 13657838,29 | 8093200,00 | 8466000,00 | 11231600,00 | 41448638,29 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Краснодарского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 13657838,29 | 8093200,00 | 8466000,00 | 11231600,00 | 41448638,29 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно при наличии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»

Заместитель главы муниципального

образования Белореченский район                                                                                                                                 В.Н. Килин