УТВЕРЖДАЮ: Глава Пшехского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края

Сороколатов А.О.

м.п.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПШЕХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2017-2030 ГОДЫ

2017 г.

Содержание

1. Паспорт программы.................................................................................................3

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры......6

2.1  Описание  социально-экономического  состояния  сельского  поселения, сведения о градостроительной деятельности.....................................................6

2.2.Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры ....................................................................................................31

2.3. Прогноз развития социальной инфраструктуры.........................................43

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования социальной инфраструктуры................................................................................50

3.  Перечень  мероприятий      по          проектированию,  строительству  и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.........................................57

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.........................................................................................................62

4.1 Объемы финансирования реализации программы по годам.......................62

4.2. Источники финансирования мероприятий программы..............................63

5.  Оценка эффективности мероприятий включенных в программу социальной инфраструктуры.........................................................................................................64

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы..........................65

1. Паспорт программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пшехского сельского поселения, Белореченского района, Краснодарского края на период до 2030 г.

| Наименование | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пшехского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на период до 2030г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пшехского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на период до 2030 года разработана на основании следующих документов; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г.; - Федеральным Законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Программа развития Пшехского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края; -Распоряжение Правительства от 3.07.1996 г. №1063-р (с изменениями от 23.05.2014 года); - Устав Пшехского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| Разработчик программы: | Администрация Пшехского сельского поселения Белореченского района |
| Местонахождение программы | Россия, Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская, ул. Табачная, д.1. |
| Цели программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры разрабатывается с целью повышения качества жизни населения, занятости, экономических, социальных и культурных возможностей; удовлетворения потребности населения в объектах социальной инфраструктуры на основе развития сельхозпроизводства, сетей транспортной и торговой инфраструктуры и сферы услуг. |
| Задачи программы | 1. Создание правовых, организационных и экономических условий для перехода к устойчивому социально- экономическому развитию поселения, эффективной |

|  | реализации полномочий органов местного самоуправления; 2. Развитие и расширение информационно- консультационного и правового обслуживания населения; 3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в жизни населения, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения, повышение уровня его благосостояния и долголетия, предотвращение появления и развития наркомании и алкоголизма; 4. Ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности; 5. Создание условий для безопасного проживания населения; 6. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест; 7. Содействие в привлечении молодых специалистов (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 8. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения; 9.Повышение качества жизни и доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения; 10. Привлечение средств из бюджетов различных уровней на укрепление жилищно-коммунальной сферы, на строительство и ремонт сельских дорог, на благоустройство внешнего облика села и его культурно- развлекательных центров. |
| --- | --- |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | На 2017 год фактическая обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры отображается наличием: – детских дошкольных учреждений; – общеобразовательных школ; – учреждений здравоохранения; – учреждений культуры; – спортивных сооружений; – предприятиями розничной торговли; – предприятиями общественного питания; – предприятиями бытового и коммунального обслуживания населения. |
| Запланированные мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов капитального строительства объектов | 1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении; 2. Замена и модернизация электрических сетей; 3. Капитальный и текущий ремонт водопроводных сетей; 4. Мероприятия по реконструкции действующих объектов и строительству новых объектов водоотведения; |

| социальной инфраструктуры | 5. Мероприятия по реконструкции и строительству объектов газоснабжения; 6. Выполнение мероприятий по сбору и вывозу отходов; 7. Озеленение территорий населенных пунктов муниципального образования; 8. Мероприятия по благоустройству Пшехского сельского поселения; 9. Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Пшехского сельского поселения. |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации программы | I этап - 2017-2021 гг., II этап - 2022-2030 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Программа реализуется за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и с привлечением средств внебюджетных источников. Прогнозный общий объем финансирования программы составляет: 55 689,20 тыс. руб., в том числе в первый этап по годам: 2017 г. – 7221,6 тыс.руб.; 2018 г. – 3948,6 тыс.руб.; 2019 г – 4039,0 тыс.руб.; 2020 г – 4039,0 тыс.руб.; 2021 г – 4039,0 тыс.руб.; с 2022 по 2030 годы – 32 402,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Рост объемов сельскохозяйственного производства. - Рост оборота розничной торговли. - Улучшение транспортной инфраструктуры. - Увеличение доли трудоустроенного населения. - Увеличение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. - Увеличение качества оказания муниципальных и социальных услуг населению. - Рост качества жизни населения. |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

Общие сведения

Пшехское сельское поселение занимает территорию в южной части Белореченского муниципального района.

Площадь поселения в его административно-территориальных границах – 18,7 тыс. га.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству:

на севере - с Южненским и Дружненским сельскими поселениями Белореченского района;

на востоке – с городом Майкоп и Майкопским районом Республики Адыгея;

на юге и на западе – с Апшеронским районом и Черниговским сельским поселением Белореченского района.

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Белореченский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городского и сельских поселений – и установлении их границ». Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 22 июля 2004 года.

Поселенческую сеть муниципального образования образуют 7 населенных пунктов: 1 станица (Пшехская), 3 хутора (Кубанский, Терновый, Фадеевский), 3 поселка (Дунайский, Лесной, Коренная Балка).

Административным центром сельского поселения является станица Пшехская.

2.1 Описание социально-экономического состояния сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности

Территориально-планировочная организация населенных пунктов Пшехского сельского поселения

Территория Пшехского сельского поселения расположена в южной части Белореченского района Краснодарского края.

В своих административных границах Пшехское сельское поселение занимает площадь 17308,66га. Центром Пшехского сельского поселения является ст. Пшехская. Связь с городом Краснодаром и населенными пунктами края осуществляется по автомобильной дороге регионального значения г.Белореченск – г. Апшеронск, ст. Пшехская – х. Кубанский, а также межмуниципального значения ст. Пшехская – п. Дружный.

Значительную территорию земель поселения составляют земли лесного фонда. Это около 10721.19 га.расположенных в горной части. Земли сельскохозяйственного назначения расположены, в основном, в северной равнинной части поселения у ст. Пшехской. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории поселения составляет 5671.27га.

Территориально-планировочная организация сельского поселения складывалась с учетом природных факторов: рек Пшеха и Абазинка, а также множества балок и рельефа местности.

Кроме п. Пшехская, являющейся центром поселения, в состав поселения входят: поселки - Дунайский, Коренная Балка, Лесной, и хутора - Кубанский, Терновый, Фадеевский.

Площадь земель населенных пунктов составляет 2170.45 га.

По территории поселения в центральной его части в меридиональном направлении протекает р.  Пшеха. В восточной части – р. Абазинка, впадающая в р. Пшеха.

В северной части поселения в пойме р. Пшеха у ст. Пшехской  имеются разведанные залежи гравийно-песчаных смесей.

Программа предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

В границах поселения производственные территории агропромышленного комплекса сосредоточены, в основном, вблизи населенных пунктов – ст.Пшехская и х. Кубанский. На землях сельскохозяйственного назначения, расположены животноводческие предприятия, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

На территории Пшехского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани»в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края» в 2008 году, расположено 6 памятников истории и культуры. Памятники археологии на территории поселения отсутствуют.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Пшехского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения. Это, прежде всего, территории предназначенные для развития населенных пунктов поселения, а так же для развития рекреационной зоны в ст. Пшехской и развития производственной зоны поселения.

Разработанная данной программой планировочная структура основана на следующих принципах развития сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- развитие рекреационных территорий;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенными пунктами;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, входящих в состав поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Программа содержит проектное градостроительное зонирование населенных пунктов, направленное на оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. В границах населенного пункта предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, и других.

Одной из главных задач разработанной программой является градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Программа предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

Функциональное зонирование территории поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Пшехского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данной программе, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Пшехское сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочениефункциональнойструктурытерритории.

Основная цель функционального зонирования:

- установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Пшехское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующиеподзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения ст. Пшехская, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, а также территории х. Кубанский, п.Коренная Балка, п. Дунайский, п. Лесной, х. Фадеевский, х. Терновый.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

На территории поселения выделены земли сельскохозяйственного назначения это северная, равнинная, часть территории поселения, которые в основном используются под выращивание технических сельскохозяйственных культур.

Выделены также объекты и производства агропромышленного комплекса.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Земли лесного фонда;

- Зоны рекреационного использования;

- Охраняемые природные ландшафты;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Памятники природы;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитныезоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранныезоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На момент разработки программы установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории сельского поселения не зарегистрировано.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03отображены санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На территории Пшехского сельского поселения согласно исследованиям располагается 6 объектов культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране

Таблица 29

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по госсписку | Документ о постановке на гос. охрану | Вид объекта | Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХУТОР КУБАНСКИЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила советских летчиков, 1942-1943 гг. | Белореченский район, х. Кубанский, центр | 671 | 63 | И | Р |
| ПОСЕЛОК ЛЕСНОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Могила советского воина Киселева, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1943 г., установлен памятный знак, 1945г. | Белореченский район, п. Лесной, в огороде у гр. Олейниковой | 673 | 63 | И | Р |
| СТАНИЦА ПШЕХСКАЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Церковь Рождества Богородицы, 1860-е годы | Белореченский район, ст-цаПшехская, ул. Быкова, 26 |  | № 11-1-р 313-КЗ | А | Р |
|  | Атаманское правление, конец XIX в. | Белореченский район, ст-цаПшехская, угол ул. Горького и ул. Вокзальной |  | № 11-1-р 313-КЗ | А | Р |
|  | Ансамбль: братская могила 31 чоновца, погибшего от рук белогвардейцев, 1922 г.; братская могила воинов-минометчиков батареи Горлова; могила неизвестного советского солдата, 1942-1943 гг., 1959 г.; обелиск в честь воинов-односельчан, 1959 г. | Белореченский район, ст-цаПшехская, парк | 684 | 63 | И | Р |
| ХУТОР ТЕРНОВЫЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Обелиск в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1987 г. | Белореченский район, х. Терновый, у въезда в хутор | 8566 | 313-КЗ | И | Р |

Данная информация использована из раздела «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края», разработанного в 2008 году ОАО «Наследие Кубани».

На чертеже ГП – 4 представлены памятники архитектуры, монументального  искусства, истории и археологии с их временными охранными зонами.

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и постановления законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 г. №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохранные зоны по поселению определены: р. Пшеха - 200 м, р. Абазинка - 100 м., балки Первая, Вторая, Стародубова, Горбоконина, Пшехская, Лиловая, Анастасьева Щель, Воронежская, Глубокая - проектом отображены в соответствии с Водным кодексом РФ.

Водоохранные зоны большого количества мелких водотоков – балок и озер, которые не имеют названия, проектом отображены в соответствии с Водным кодексом РФ.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории поселения зарегистрированы 11 источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На последующих стадиях проектирования в соответствии с п.2 статьи 43 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ и Федеральному закону от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пункт 4 статьи 18)должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

При разработке проекта ЗСО для крупных водопроводов предварительно создается положение о ЗСО, содержащее гигиенические основы их организации для данного водопровода.

Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.

На водопроводах с подрусловым водозабором ЗСО следует организовывать, как для поверхностного источника водоснабжения.

На водопроводах с искусственным пополнением подземных вод ЗСО организуется как для поверхностного источника (относительно водозабора для инфильтрационных бассейнов), так и для подземного источника (для защиты инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин).

Принципиальное решение о возможности организации ЗСО принимается на стадии проекта районной планировки или генерального плана, когда выбирается источник водоснабжения. В генеральных планах застройки населенных мест зоны санитарной охраны источников водоснабжения указываются на схеме планировочных ограничений.

При выборе источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для отдельного объекта возможность организации ЗСО должна определяться на стадии выбора площадки для строительства водозабора.

На санитарно-эпидемиологическое заключение выбора в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора заказчик представляет материалы, характеризующие источник водоснабжения, в т.ч. ориентировочные границы ЗСО и возможные источники загрязнения.

Акт о выборе площадки (трассы) подписывается при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

В настоящее время на территории поселения расположены 11 водозаборных скважин. Утвержденные границы зон санитарной охраны на данные объекты на момент проектирования отсутствуют.

Существующее население ст. Пшехской Белореченского района снабжается водой от 4 артезианских скважин:

Для обеспечения водой населения и промпредприятий станицы Пшехская в полном объёме программой предлагается схема централизованного водоснабжения со строительством узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 2500 м3/сут.

В настоящее время в поселении отсутствуют зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Данной программой рекомендуется запроектировать зоны санитарной охраны источников водоснабжения, как на существующие скважины, так и на проектируемые.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водно-болотных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Жилая зона представлена территориями существующей застройки различного вида и этажности (усадебного типа, многоквартирной), а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

станица Пшехская

Основную часть территории станицы составляет жилая застройка. Жилая застройка представляет собой кварталы правильной прямоугольной формы, ориентированные в основном с севера на юг, площадью от 0,6 га до 7,3 га застроенные по периметру индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. На пересечении ул. Вокзальной и ул. Строителей имеется многоквартирная застройка.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2020г.), расчетный срок (до 2030г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные в северной, южной и западной части станицы в приделах существующих границ населенного пункта. В северной части, на границе с Дружненским сельским поселением, администрацией Пшехского поселения запланирована инвестиционная площадка под строительство коттеджного поселка площадью 40 га.под программу «Выделение жилья военнослужащим».

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилой зоне размещаются: отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, автостоянки, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,3 га до 1,0 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки);

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными данной программой.

Планировочная структура станицы определена существующей ситуацией, наличием автодорог регионального и межмуниципального значения, наличием территориальных резервов в существующей застройке и свободных земель пригодных для застройки в северной, южной и западной части населенного пункта.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 517,56 га.

Хутор Кубанский

Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, подчиненными рельефу местности. Развитие жилой застройки на первую очередь строительства (до 2020г.), на расчетный срок (до 2030г.) и перспективу (до 2045г.) предлагается на западной и северной окраине населенного пункта, вдоль автомобильной дороги регионального значения.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 225,21га.

п. Коренная Балка, п. Дунайский, п. Лесной, х. Фадеевский, х.Терновый

Программой не предусматриваются территории для развития жилой застройки данных населенных пунктов.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет п.Коренная Балка - 3,76 га, п. Дунайский- 3,76 га, п. Лесной- 17,14 га, х. Фадеевский- 37,11 га, х.Терновый- 47,39 га.

Жилая застройка. Жилищный фонд

В качестве основного типа в новом строительстве рассматривается индивидуальный жилой дом с приусадебным участком.

Расчетные объемы нового строительства определяются с учетом величины и динамики минимального уровня жилой обеспеченности, который устанавливается в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края  (приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Одновременно расчетный уровень жилой обеспеченности скорректирован на коэффициент роста жилой обеспеченности, который так же приводится в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края.

Таким образом, расчетная обеспеченность жилой площадью на период первоочередного строительства (2010 - 2020 гг.) определена на уровне 24,4 м2/человек, на период расчетного срока (2020 – 2030 гг.) – 27,7 м2/человек.

С учетом обеспеченности каждого человека установленной нормой жилой площади объем потребного фонда составляет:

182,6 тыс. м2 общей площади – к сроку реализации первой очереди строительства (2020 г.);

217,1 тыс. м2 общей площади – к расчетному сроку программы   (2030 г.).

В объем жилищного фонда на расчетный срок включается: 103,4 тыс. м2 – существующий фонд жилых строений, имеющий более 60 % физической сохранности и не расположенный в радиусах санитарно защитных зон; соответственно 113,7 тыс. м2 – требуемое новое строительство, в том числе 79,2 тыс. м2 на этапе первой очереди реализации программы (до 2020 г.).

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, основной общественный центр населенного пункта, общественный центр проектируемого жилого района и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные программой для размещения объектов общественно-делового назначения.

Станица Пшехская

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром станицы и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и на проектируемых участках.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны).

Основной общественный центр станицы формируется на базе уже существующего центра, расположенного в геометрическом центре населенного пункта на пересечении ул. Красной и ул. Мостовой. В общественном центре размещаются административно-хозяйственные учреждения общественного назначения: банки, учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания.

Программой предусматривается реконструкция общественного центра станицы, расширение сети предприятий общественного питания, пунктов бытового обслуживания, благоустройство и озеленение открытых пространств – площади, парка. Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом запроектированы подцентры в южной, северной и центральной части станицы.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

Площадь территории общественно-деловой зоны на расчетный срок составляет 18,49 га.

х. Кубанский.

Общественный центр хутора расположился на автомобильной дороге регионального значения и состоит: дом культуры,  фельдшерско-аккушерский пункт, магазины. Здесь же расположен небольшой благоустроенный парк. В южной части населенного пункта находится детский сад. Предусмотрено дальнейшее развитие и реконструкция общественно-деловой зоны хутора.

В п. Коренная Балка, п. Дунайский, п. Лесной, х. Фадеевский, х.Терновый программой предусмотрено дальнейшее развитие и реконструкция общественно-деловой зоны данных населенных пунктов с учетом уже имеющихся объектов обслуживания населения.

9.4. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Программой предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания станицы Пшехская как административного центра муниципального образования Пшехское сельское поселение с учетом уже сложившихся факторов.

Программой предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания населения не только п. Пшехская но и входящих в его состав населенных пунктов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта не полностью обеспечивает потребности населения.

В ст. Пшехская предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Программа определяет зону размещения учреждений административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения. Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирования.

Производственная зона

Производственная зона поселения состоит в основном из предприятий агропромышленного комплекса.

При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

Станица Пшехская

Производственная зона, представленная объектами малого предпринимательства, сложилась в южной части станицы при въезде в населенный пункт со стороны х. Кубанского и со стороны г. Апшеронска.

Данная производственная зона программой сохраняется на расчетный срок на прежних территориях. Создается озелененная санитарно-защитная зона. Резерв для развития производственной зоны планируется в западной части с условием строительства хозяйственно-объездной дороги.

Развитие промышленности станицы намечается как за реконструкции существующих промышленных предприятий, так и за счет строительства новых. Дальнейшее развитие предприятий промышленного района должно производиться за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения промышленных объектов, использования современных эффективных технологий по инвестиционным проектам.

х. Кубанский.

Производственная зона хутора расположена в западной его части и состоит в основном из малых предприятий и программой сохраняется на расчетный срок.

В границах п. Коренная Балка, п. Дунайский, п. Лесной, х. Фадеевский, х.Терновый производственная территория отсутствует.

Площадь территории производственной зоны на расчетный срок в ст.Пшехская - 48,62 га, х. Кубанский - 4,53 га.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

На расчетный срок (20 лет) постоянное население Пшехского сельского поселения составит 7837 человек. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что требуемое количество пожарных депо – 1шт., а пожарных автомобилей 6 единиц. Из них специальных пожарных автомобилей - автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица.

Программой предусмотрено размещение проектируемого муниципального пожарного депо на 6 автомашин на пересечении ул. Вокзальной и ул. Табачной (квартал 30).

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры.

К данной зоне в ст. Пшехская относятся территории придорожной полосы автомобильных регионального значения г.Белореченск – г. Апшеронск, ст.Пшехская – х. Кубанский и межмуниципального значения ст. Пшехская – п.Дружный.

Для вывода транзитного транспорта с территории станицы и в соответствии со «Схемой территориального планирования муниципального образования Белореченский район» программой предусматривается строительство юго-восточного обхода станицы. В северной части населенного пункта на границе с Дружненским сельским поселением так же запроектирована объездная дорога с выходом через путепровод к п. Дружный.

В х. Кубанский подзона транспортной инфраструктуры представлена автомобильной дорогой регионального значения ст.Пшехская – х. Кубанский.

На территории придорожной полосы этих дорог предусмотрено размещение объектов придорожного сервиса при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.

Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

- мотели для легкового и грузового автотранспорта;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- предприятия общественного питания;

- магазины.

Существующая транспортная схема населенного пункта представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В каждом населенном пункте поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Программой предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Б. Зона инженерной инфраструктурыпредставлена зоной объектов инженерных сетей и сооружений.

Развитие инженерного обеспечения на территориях поселения планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.

Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

- Водоснабжения (водозаборные сооружения).

- Канализации (станичные очистные сооружения);

- Газоснабжения (газопроводы высокого давления, АГРС, ГРП).

- Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП);

- Теплоснабжения (котельные).

Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

В данной программе предусмотрено сохранение и  развитие рекреационной зоны в ст. Пшехская и х. Кубанский (пионерский лагерь, база отдыха).

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Станица Пшехская, х. Кубанский, х. Терновый, х. Фадеевский. Рекреационная зона населенного пункта представлена благоустроенным парком в центре, зелеными насаждениями при административных зданиях.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках программой предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе программы отражены следующие типы зон ограничения использования:

- территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов;

- временная охранная зона памятников истории и культуры (архитектуры, археологии);

- водоохранная зона – по поселению 200м от реки Пшеха и 50 м от р.Абазинка;

- прибрежная защитная полоса - в пределах населенного пункта 50 м.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- водоохранные зоны каналов, рек, водоемов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зоны территории ЛЭП;

- санитарно-защитные зоны от восстанавливаемых производственных предприятий;

- территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии;

- зона регулированного рекреационного использования.

На территории Пшехского сельского поселения согласно исследованиям располагается 6 объектов культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству. Памятники археологии на территории поселения отсутствуют.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

На территории Пшехского сельского поселения располагаются пять кладбищ.

В настоящее время захоронения в ст. Пшехская производятся на территории действующего кладбища, расположенного непосредственно в жилой зоне станицы без соблюдения санитарных разрывов до жилой застройки. Проектом предложена территория для новых захоронений в западной части населенного пункта. Вокруг территории кладбища организована санитарно-защитная зона с озеленением.

Существующие кладбища, расположенные в х. Кубанском, п. Дунайский, п. Лесной, х. Терновый сохраняются на расчетный срок.Вокруг территорий кладбищ организована санитарно-защитная зона с озеленением.

На расчетный срок в соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» в Белореченском районе предусмотрено обустройство полигона (свалки) твердых бытовых отходов со строительством мусоросортировочного комплекса. Схемой территориального планирования района строительство данного комплекса предусмотрено на территории существующего полигона г.Белореченска. Дальнейшее складирование отходов будет осуществляться на полигоне Родниковского сельского поселения.

Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель включенных в границу населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

2.2.Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Пшехского поселения в установленных границах, в т.ч. | га | 18696.43 | 18696.43 |
|  | 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. |  | 1976.59 | 2281.42 |
|  | ст. Пшехская | га | 1089.45 | 1320.98 |
|  | х. Кубанский | га | 466.46 | 516.18 |
|  | х. Фадеевский | га | 81.31 | 79.50 |
|  | х. Терновый | га | 70.25 | 107.31 |
|  | п. Коренная Балка | га | 51.21 | 54.13 |
|  | п. Дунайский |  | 65.33 | 72.00 |
|  | п. Лесной |  | 152.58 | 131.32 |
| 1.2 | 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. |  | 5865.34 | 5571.82 |
| 1.3 | 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения |  | 17.25 | 5.73 |
| 1.4 | 4. Земли лесного фонда |  | 10721.19 | 10721.19 |
| 1.5 | 5. Земли водного фонда |  | 116.27 | 116.27 |
| 1.6 | земли населенного пункта из них |  |  |  |
|  | ст. Пшехская |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 1125,87 | 1320,63 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 451,08 | 517,56 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 449,49 | 464,83 |
| 1.2. | Территория многоквартирной жилой застройки | га | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Территория малоэтажной секционной жилой застройки | га | 1,59 | 1,53 |
| 1.4. | Территория садоводческих объединений предусматриваемая для перевода в состав жилой застройки | га | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Резервные территории малоэтажной секционной жилой застройки | га | 0,00 | 51,20 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 5,36 | 18,49 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 2,39 | 15,05 |
| 2.2. | Образования и здравоохранения | га | 2,97 | 3,44 |
| 3. | Производственные территории | га | 17,62 | 48,62 |
| 3.1. | В том числе | га |  | 30,48 |
|  | резерв производственной зоны | га |  |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 144,36 | 176,42 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 141,80 | 173,88 |
| 4.2. | Коммунальные сооружения | га | 2,56 | 2,54 |
| 5. | Рекреационная зона | га | 1,68 | 94,92 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 460,13 | 353,25 |
| 7. | Режимные объекты | га | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения | га | 3,55 | 4,73 |
| 9. | Прочие | га | 42,09 | 106,64 |
| 9.1. | Водная поверхность | га | 36,42 | 37,32 |
| 9.2. | Пустыри, свободные земли | га | 5,67 | 69,32 |
|  | х. Кубанский |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 461,03 | 516,18 |
|  |  | % |  |  |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 212,92 | 225,21 |
|  |  |  | 46,18 | 43,63 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 212,92 | 225,21 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 2,94 | 2,94 |
|  |  | % | 0,64 | 0,64 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 1,23 | 1,23 |
| 2.2. | Образования и здравоохранения | га | 1,71 | 1,71 |
| 3. | Производственные территории | га | 4,53 | 4,53 |
|  |  | % | 0,98 | 0,98 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 31,29 | 33,63 |
|  |  | % | 6,79 | 7,29 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 31,29 | 33,63 |
| 5. | Рекреационная зона | га | 5,32 | 5,32 |
|  |  | % | 1,15 | 1,15 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 202,73 | 188,10 |
|  |  | % | 43,97 | 40,80 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 0,98 | 0,98 |
|  |  | % | 0,21 | 0,21 |
| 8. | Прочие | га | 0,32 | 0,32 |
|  |  | % | 0,08 | 0,07 |
| 8.1. | Водная поверхность | га | 0,32 | 0,32 |
|  | х. Фадеевский |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 87,31 | 79,50 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 37,11 | 37,11 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 37,11 | 37,11 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,36 | 0,36 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,36 | 0,36 |
| 3. | Производственные территории | га | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,56 | 6,56 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 6,56 | 6,56 |
| 5. | Рекреационная зона | га | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 43,23 | 35,42 |
| 7. | Режимные объекты | га | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения | га | 0,05 | 0,05 |
|  | х. Терновый |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 70,80 | 107,31 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 47,39 | 47,39 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 47,39 | 47,39 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,59 | 0,59 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,22 | 0,22 |
| 2.2. | Образования и здравоохранения | га | 0,37 | 0,37 |
| 3. | Производственные территории | га | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 4,56 | 4,56 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 4,56 | 4,56 |
| 4.2. | Коммунальные сооружения | га | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Рекреационная зона | га | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 17,66 | 54,17 |
| 7. | Режимные объекты | га | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения | га | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Прочие | га | 0,60 | 0,60 |
| 9.1. | Водная поверхность | га | 0,60 | 0,60 |
|  | п. Коренная Балка |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 51,22 | 54,13 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 3,76 | 3,76 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 3,76 | 3,76 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Производственные территории | га | 0,37 | 0,37 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,73 | 1,73 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 1,73 | 1,73 |
| 5. | Рекреационная зона | га | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 45,36 | 48,27 |
| 7. | Режимные объекты | га | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения | га | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Прочие | га | 0,00 | 0,00 |
|  | п. Дунайский |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 78,38 | 72,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 3,76 | 3,76 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 3,76 | 3,76 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Производственные территории | га | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 4,87 | 4,87 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 4,87 | 4,87 |
| 5. | Рекреационная зона | га | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 60,09 | 53,71 |
| 7. | Режимные объекты | га | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения | га | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Прочие | га | 9,66 | 9,66 |
| 9.1. | Водная поверхность | га | 9,66 | 9,66 |
|  | п. Лесной |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 152,59 | 131,32 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 17,14 | 17,14 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 17,14 | 17,14 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Производственные территории | га | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 10,21 | 10,21 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 10,21 | 10,21 |
| 5. | Рекреационная зона | га | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 125,24 | 103,97 |
| 7. | Режимные объекты | га | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения | га | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Прочие | га | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения Пшехского сельского поселения, в том числе: | чел. | 7250 | 7837 |
| 2.1.1. | станица Пшехская | « | 4979 | 5330 |
|  | поселок Дунайский | « | 32 | 32 |
|  | поселок Коренная Балка | « | 24 | 24 |
|  | хутор Кубанский | « | 1683 | 1900 |
|  | поселок Лесной | « | 28 | 28 |
|  | хутор Терновый | « | 258 | 263 |
|  | хутор Фадеевский | « | 246 | 260 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Жилищный фонд Пшехского сельского поселения, всего | тыс. м2 | 106,2 | 217,1 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 2,8 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 103,4 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 113,7 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 14,6 | 27,7 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 4.1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 55 | 276 |
| 4.1.2. | Средние общеобразовательные школы | мест | 1315 | 1315 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: |  |  |  |
| 4.2.1. | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещ. в смену | 81 | 143 |
| 4.2.2. | Аптеки | объект | 2 | 2 |
| 4.3. | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3.1. | Учреждения клубного типа | мест | 280 | 625 |
| 4.3.2. | Библиотеки | учрежд. | 1 | 2 |
| 4.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |
| 4.4.1. | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 25 | 1250 |
| 4.4.2. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 2000 | 15231 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения и общественного питания: |  |  |  |
| 4.5.1. | Предприятия розничной торговли | м2 т. пл. | 1810 | 2344 |
| 4.5.3. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 120 | 312 |
| 4.6. | Объекты бытового обслуживания: |  |  |  |
| 4.6.1. | Банно-оздоровительные комплексы | мест | 16 | 54 |
| 4.6.2. | Предприятия бытового обслуживания | раб.место | 9 | 54 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: |  |  |  |
| 4.7.1. | Гостиницы | место | 16 | 47 |
| 4.8. | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи: |  |  |  |
| 4.8.1. | Отделение банков | опер. касса | 3 | 5 |
| 4.8.2. | Отделение связи | объект |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 67,04 | 85,03 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | ст.Пшехская |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1394,12 | 2098,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1394,12 | 2098,69 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 26037,25 |
|  | пос.Дунайский |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 8,96 | 12,30 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 8,96 | 12,30 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
|  | пос.Коренная Балка |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 6,72 | 9,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 6,72 | 9,45 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 3000,00 |
|  | х.Кубанский |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 471,24 | 748,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 471,24 | 748,13 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 11020,00 |
|  | пос.Лесной |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 7,84 | 11,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 7,84 | 11,03 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 7000,00 |
|  | х.Терновый |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 72,24 | 109,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 72,24 | 109,35 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 2200,00 |
|  | х.Фадеевский |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 68,88 | 102,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 68,88 | 102,38 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 2500,00 |
|  | Пшехское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 2030,00 | 3091,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 2030,00 | 3091,33 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 56757,25 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
|  | ст.Пшехская |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1145,17 | 1832,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 1145,17 | 1832,19 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 40432,65 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 7583,00 |
|  | пос.Дунайский |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 7,36 | 11,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 7,36 | 11,00 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2000,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 100,00 |
|  | пос.Коренная Балка |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 5,52 | 8,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 5,75 | 8,59 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2000,00 |
|  | х.Кубанский |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 387,09 | 653,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 387,09 | 653,13 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 30674,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 200,00 |
|  | пос.Лесной |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 6,44 | 9,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 6,44 | 9,63 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 4000,00 |
|  | х.Терновый |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 59,34 | 96,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 59,34 | 96,20 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2200,00 |
|  | х.Фадеевский |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 56,58 | 89,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 56,58 | 89,39 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2500,00 |
|  | Пшехское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1667,50 | 2699,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 1667,50 | 2699,79 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 83806,65 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 7883,00 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
|  | станица Пшехская |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 64,4 | 75,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 5,2 | 11,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 59,2 | 63,8 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12938 | 14069 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11893 | 11978 |
|  | поселок Дунайский |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,6 | 0,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,6 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 18429 | 19798 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 18341 | 18341 |
|  | поселок Коренная Балка |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,4 | 0,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,4 | 0,4 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 16878 | 18338 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 16790 | 16790 |
|  | хутор Кубанский |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 22,5 | 25,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,5 | 3,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 20,0 | 21,3 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 13360 | 13145 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11893 | 11231 |
|  | поселок Лесной |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,6 | 0,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,6 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 21049 | 22300 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 20961 | 20961 |
|  | хутор Терновый |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,8 | 2,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 1,5 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6946 | 7449 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5636 | 5529 |
|  | хутор Фадеевский |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,9 | 2,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,6 | 1,9 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7744 | 9623 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6410 | 7446 |
|  | Пшехское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 92,2 | 106,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 8,3 | 16,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 83,8 | 90,1 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12715 | 13541 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11237 | 11503 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 11,2 | 16,0 |
| 6.3.4. | Протяжённость сетей - всего, | км | 24,01 | 25,21 |
|  | - сети 35 кВ | км | 2,01 | 2,01 |
|  | - сети 10 кВ | км | 22,00 | 23,20 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | ст.Пшехская |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001922 | 0,006244 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001922 | 0,006244 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,50 | 2,52 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,50 | 2,52 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,10 | 0,25 |
|  | х.Кубанский |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001101 | 0,001101 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001101 | 0,001101 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,10 | 0,10 |
|  | х.Терновый |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000227 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000227 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,10 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,10 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,05 |
|  | х.Фадеевский |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000227 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000227 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,10 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч |  | 0,10 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,05 |
|  | Пшехское сельское поселение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,003023 | 0,007729 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,003023 | 0,007729 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,912 | 3,14 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,912 | 3,14 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,20 | 0,30 |
| 6.5. | Проводные средства связи |  |  |  |
|  | станица Пшехская |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 15 | 100 |
| 6.5.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1954 | 2101 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1536 | 1653 |
|  | поселок Дунайский |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 5 | 100 |
| 6.5.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 19 | 19 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 16 | 16 |
|  | поселок Коренная Балка |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 10 | 100 |
| 6.5.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 10 | 10 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 8 | 8 |
|  | хутор Кубанский |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 13 | 100 |
| 6.5.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 766 | 857 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 625 | 697 |
|  | поселок Лесной |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 5 | 100 |
| 6.5.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 18 | 18 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 16 | 16 |
|  | хутор Терновый |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 21 | 100 |
| 6.5.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 105 | 105 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 83 | 83 |
|  | хутор Фадеевский |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 25 | 100 |
| 6.5.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 111 | 117 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 90 | 95 |
|  | Пшехское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 15 | 100 |
| 6.5.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 2983 | 3226 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 2374 | 2568 |

2.3. Прогноз развития социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, преследующий цели повышения уровня жизни и благосостояния населения; развитие дорожной сети и общей мобильности; обеспечение потребностей населения в объектах административной, культурной, развлекательно-бытовой отраслях. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и является индикатором профессиональной работы всех отраслей жизнеустройства муниципального образования. Уровень развития социальной сферы в  сильной  степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального образования.

Муниципальное образование Пшехское сельское поселение обладает рядом преимуществ, сильных сторон и возможностей, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития:

благоприятные климатические условия, наличие природных и исторических достопримечательностей, богатый растительный мир;

большая часть территории района занята лесными массивами;

благоприятный климат для выращивания плодов, переработки;

наличие социальной инфраструктуры, включая образовательные учреждения;

обширная территория в сочетании с относительно высокой устойчивостью природных ландшафтов.

удовлетворительное состояние ЖКХ и жилого фонда;

обилие солнца и умеренная влажность воздуха создают благоприятные условия отдыха.

климат и свободные земельные территории позволяют развивать сельское хозяйство – растениеводство

изменение статуса и имиджа поселения будет способствовать переходу его из ранга слабого, дотационного в быстро развивающееся поселение.

Вместе с тем следует учесть имеющиеся в сельском поселении проблемы и слабые  стороны.  Ключевыми,  затрудняющими  дальнейшее  развитие проблемами Пшехское сельского поселения Белореченского района, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия, являются:

 	неэффективное	использование	имеющихся	лесных	ресурсов промышленными предприятиями, устаревшие технологии производства.

 	низкая	рентабельность	предприятий	пищевой	обрабатывающей промышленности.

 	нерешенная проблема утилизации ТБО.

 	скрытая безработица, низкие зарплаты.

 	высокий процент износа водопроводной сети.

 	высокая стоимость на жилье.

 	дефицит водных ресурсов в летнее время.

 	угроза	экологии	и	флоре	поселения	в	случае	развития деревообрабатывающей промышленности.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и

Белореченского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Пшехского сельского поселения.

Стратегия социально-экономического развития поселения представляет собой комплексный план действий по совершенствованию внешней среды для развития малого предпринимательства, оказанию финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства.

Одним из основных методов преодоления бедности является защищенность финансовых интересов граждан, а также – создание условий для развития предпринимательства. Однако, большинству людей, желающих развивать свой бизнес, недоступны традиционные источники финансирования.

В поселении необходимо обеспечить все условия для ускоренного экономического роста, максимально эффективного использования имеющегося производственного и сырьевого потенциала. Необходимо принять меры для повышения  реальных  денежных  доходов  населения,  создания  новых  рабочих мест, улучшения качества медицинского обслуживания. Достижение этой цели возможно при решении ряда проблем в приоритетных отраслях хозяйства Пшехского сельского поселения.

Основу экономического потенциала Пшехского сельского поселения составляет реализация потенциала использования и глубокой переработки лесных ресурсов, создание тепличных и животноводческих хозяйств за счет развития крстьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.

В программе социально-экономического развития Пшехского сельского поселения Белореченского района в соответствии с целью определены основные стратегические направления и задачи:

развитие инфраструктуры муниципального образования рост налоговых поступлений в местный бюджет

наращивание производства продукции в агропромышленном комплексе;

повышение эффективности производства перерабатывающей отрасли промышленности, рост конкурентоспособности и расширение ассортимента производимых продуктов питания;

- развитие малого бизнеса;

- развитие сферы платных услуг;

- изменение имиджа муниципального образования.

Также стратегия инвестиционного развития муниципального образования Пшехское сельское поселение Белореченского района учитывает перечень программ, формирующих комплексные направления развития экономики поселения.

Общей стратегической целью инвестиционного развития Пшехского сельского поселения является обеспечение притока инвестиций в экономику муниципального образования в целях повышения качества жизни населения посредством реализации потенциала развития основных отраслей экономики поселения, что обеспечит ежегодное увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.

В Программе предусматриваются следующие мероприятия в сфере экономического развития:

- снятие инфраструктурных ограничений,

-  определение  приоритетов  и  перспективных  направлений экономического развития территории,

- повышение инвестиционной привлекательности.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития производственного комплекса (сельского хозяйства и промышленности) Программой определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности  и  интересы  территорий,  потенциальных  застройщиков (инвесторов)  и  создающие узловые точки развития –  инвестиционные  зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики Пшехского сельского поселения выступают сложившиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. В связи с этим, для устойчивого развития экономики Программой рекомендуется проведение комплекса мероприятий  к  2021   году  по   снятию  инфраструктурных  ограничений   и решению  имеющихся проблем в  сфере инженерного  оборудования, а также

необходимо	развитие	инженерной,	социальной,	производственной инфраструктуры с учетом прироста населения.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего положения экономики поселения, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и экономическую базу муниципального образования Программой определены точки роста, приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.

Основными задачами муниципального образования Пшехское сельское поселение в сфере социального развития являются:

1.	развитие трудовых ресурсов;

2.     развитие  рынка  труда,  повышение  эффективности  занятости населения;

3.       обеспечение устойчивого роста уровня жизни социально уязвимых групп населения;

4.	регулирование миграционных процессов;

5.   укрепление   института   семьи,   повышение   престижности материнства и отцовства;

6.    повышение  качества  и  доступности  медицинской  помощи населению;

7.	развитие массовой физической культуры и спорта в селе;

8.	обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха населения. Расчетная  численность  населения  Пшехского  сельского  поселения

определяется на базе ретроспективного анализа движения населения сельского поселения и перспектив его экономического развития.

Основными задачами демографической политики являются:

–       сокращение уровня смертности не менее чем в 1,5 раза, прежде всего граждан в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее чем в 1,5 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации  для  ведения  здорового  образа  жизни,  существенное  снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза);

–      пропаганда трезвого образа жизни, как естественного состояния человека, с целью искоренить табачное и алкогольное травление населения;

–	рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции;

–       укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно- нравственных традиций семейных отношений.

Планируется, на расчетный срок реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры:

1.  Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении;

2.  Замена и модернизация электрических сетей;

3.  Капитальный и текущий ремонт водопроводных сетей;

4.  Мероприятия по реконструкции действующих объектов и строительства новых объектов водоотведения;

5. Мероприятия     по     реконструкции     и     строительству     объектов газоснабжения;

6.  Выполнение мероприятий по сбору и вывозу отходов;

7. Озеленение    территорий     населенных    пунктов     муниципального образования;

8.  Мероприятия по благоустройству Пшехского сельского поселения;

9.  Ремонт дорог и тротуаров на территории муниципального образования

Пшехское сельское поселение;

10.Реализация мероприятий по безопасности   дорожного движения на территории муниципального образования Пшехское сельское поселение.

Предполагается вокруг существующих и планируемых объектов общественного назначения, а также в жилых зонах, где возможно, предусмотреть озеленение территории и благоустройство её путем создания скверов, цветников, газонов.

Новое жилое строительство индивидуальными жилыми домами с участками предусматривается на свободных территориях в границах и за границами населенных пунктов и за счет заполнения пустующих площадей в существующих жилых кварталах.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Пшехском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части Программа — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

 	объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

 	объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

 	объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Для определения потребности в объектах социального и культурно- бытового обслуживания населения на основании Нормативов градостроительного Программирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением ЗСК от 24 июня 2009 г. № 1381-П, были произведены расчеты Программных показателей на расчетный срок.

Для определения объемов и структуры жилищного строительства на прогнозный период определены минимальные нормативные показатели жилищной обеспеченности. Согласно «Нормативам градостроительного Программирования  Краснодарского  края»,  утвержденных  Постановлением ЗСК от 24.06.2009 г. №1381-П коэффициент роста обеспеченности жилой площадью за 10-летний период составляет 1,17. Поскольку на Программируемой территории минимальный норматив на настоящее время не достигнут, предполагаются что он будет достигнут до 2021 года, после чего рост уровня обеспеченности прогнозируется согласно нормативам градостроительного Программирования. прогноз Прогнозируемая жилая обеспеченность   в Пшехском  сельском   поселении   составит   на   первую очередь (2020 год) составит 19,5 м2/чел, на расчетный срок (2030 год) — 22,8 м2/чел. Анализ жилого фонда выявил, что к расчетному сроку 10 % от существующего жилого фонда, то есть 6,0 тыс. м2, придут в состояние, непригодное для проживания, а следовательно, потребуют сноса или реконструкции, замена которого будет производиться за счет строительство новых объемов жилого фонда.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования социальной инфраструктуры

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс  социальных  норм  и  гарантий,  определяющих  в  первую  очередь

базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья

43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль  Конституции  Российской  Федерации  в  правовом  регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон №

184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (далее  – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования,   включая   обеспечение  государственных  гарантий   реализации права  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  среднего профессионального  образования;  организация  предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для  определенных  категорий  граждан;  организация  безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения  лекарственными  препаратами  для  медицинского  применения,

специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в  трудной  жизненной  ситуации,  а  также  детей-сирот,  безнадзорных  детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны

1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях   малоимущих   граждан   жилыми   помещениями,   организация

строительства  и  содержания  муниципального  жилищного  фонда,  создание условий для жилищного строительства;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях   на   территории   поселений   отнесено  Законом  №   131-ФЗ   к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  21.11.2011  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральный	закон	от	29.12.2012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в

Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции  и  инвестиционный  процесс,  направлены  на  создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной  деятельности,  осуществляемой  в  форме  капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной  деятельности,  осуществляемой  в  форме  капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий   для   функционирования   и   развития   социальной   инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, Программой поселения и должны также отражать решения по размещению объектов социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов,   принятых   на   федеральном,   региональном   и   местном   уровнях   в различных областях общественных отношений.

3. Перечень мероприятий  по	проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности на территории  Пшехского сельского поселения (2017-

2030 годы)

Программой    предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов  с  нормативными  уклонами,  усовершенствованных  покрытий тротуаров    и    всех    необходимых   требований,   отнесённых   к    созданию

безбарьерной среды.

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реали зации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначение ответственных лиц за координацию работы по выполнению положений Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению доступности для них объектов и услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация Пшехского сельского поселения | 2017 год | Оптимизация деятельности и межведомственн ого взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельнос ти инвалидов |
| 1.2. | Разработка и принятие муниципальной программы «Доступная среда» на 2017-2030 | Проект государственной программы «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» | Управление социальной защиты населения, администрация Белореченского района | 2017 год | Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды |

| 1.3. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация Пшехского сельского поселения | до 1 сентября 2017 года | Обеспечение доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных граждан |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Отдел архитектуры администрации Белореченского района | 2017- 2030 годы | Обеспечение доступности для маломобильных граждан вновь вводимых зданий и сооружений |
| 1.5. | Осуществление контроля за обеспечением доступности социально-значимых объектов, объектов частного бизнеса и потребительского рынка |  | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация Пшехского сельского поселения | 2017- 2030 годы | Обеспечение доступности для инвалидов социально- значимых объектов, объектов частного бизнеса и потребительског о рынка |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Актуализация банка данных инвалидов и маломобильных групп населения | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление социальной защиты населения администрации Белореченского района | 2017- 2030 годы | Выявление и учет инвалидов и маломобильных групп населения, нуждающихся в социальных услугах |

| 2.2. | Паспортизация приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры | Методическое пособие Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 сентября 2012 года «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» | Администрация Пшехского сельского поселения | 2017- 2020 годы | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Формирование доступной среды на объектах транспортной инфраструктуры (в том числе оснащение светофорных объектов установкой звуковых сигналов, обновление разметки пешеходных переходов) | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация Пшехского сельского поселения | 2017- 2030 годы | Обеспечение доступности для инвалидов пассажирского транспорта |
| 2.4. | Размещение в средствах массовой информации социальной рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация Пшехского сельского поселения | 2017- 2030 годы | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельнос ти инвалидов |
| 2.5. | Адаптация официальных сайтов органов муниципальной власти в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация Пшехского сельского поселения | 2017- 2030 годы | Обеспечение доступности информации для инвалидов |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |

| 3.1. | Формирование доступной среды в сфере физической культуры и спорта | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация Пшехского сельского поселения Министерство физической культуры и спорта ПО (по согласованию) | 2017- 2030 годы | Создание доступной среды для инвалидов в сфере физической культуры и спорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Формирование доступной среды на объектах культуры | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация Пшехского сельского поселения Министерство культуры | 2017- 2030 годы | Создание доступной среды для инвалидов в сфере культуры |
| 3.3. | Организация и проведение культурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация Пшехского сельского поселения, Управление образования, физической культуры, спорта и молодежной политики | 2017- 2030 годы | Обеспечение социокультурной реабилитации инвалидов |

Перечень	мероприятий	по	проектированию,	строительству	и

реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлен в табл. 8.

Таблица 8

| № п/п | Виды работ | Ответственные исполнители | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Замена и модернизация электрических сетей | Администрация Пшехского сельского поселения | Повышение надежности коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых услуг |
| 3 | Капитальный и текущий ремонт водопроводных сетей | Администрация Пшехского сельского поселения |  |
| 4 | Мероприятия по реконструкции действующих объектов и строительства новых объектов водоотведения | Администрация Пшехского сельского поселения |  |
| 5 | Мероприятия по | Администрация |  |

|  | реконструкции и строительству объектов газоснабжения | Пшехского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Выполнение мероприятий по сбору и вывозу отходов | Администрация Пшехского сельского поселения |  |
| 7 | Озеленение территорий населенных пунктов муниципального образования | Администрация Пшехского сельского поселения | Поэтапное осуществление генеральной схемы очистки территории населенных пунктов МО, улучшение экологической обстановки, восстановление зеленых зон, улучшение санитарного состояния и привлекательности населенных пунктов, формирование благоприятной среды проживания, повышение уровня экологического образования и экологической культуры населения |
| 8 | Мероприятия по благоустройству Пшехского сельского поселения | Администрация Пшехского сельского поселения |  |
| 9 | Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Пшехское сельское поселение | Администрация Пшехского сельского поселения | Улучшение состояния и пропускной способности транспортной инфраструктуры, предоставления транспортных услуг населению, обеспечение повышения безопасности дорожного движения |

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

4.1 Объемы финансирования реализации программы по годам

Программа реализуется за счет средств муниципального бюджета, бюджета сельского поселения, полученных субсидий из средств федерального бюджета и с привлечением средств внебюджетных источников.   Прогнозный общий объем финансирования программы составляет — 55 689,20 тыс. руб., в том числе:

Таблица 9

| Наименование мероприятия | Стоимость всего, тыс. руб. | Стоимость реализации программы по годам, тыс руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2030 |
| Замена и модернизация электрических сетей | 1 840,00 | 400,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 960,00 |
| Капитальный и текущий ремонт водопроводных сетей | 6 795,00 | 795,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| Озеленение территорий населенных пунктов муниципального образования | 130,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 80,00 |
| Мероприятия по благоустройству Пшехского сельского поселения | 9 383,00 | 983,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 5 600,00 |
| Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Пшехского сельское поселение | 37 541,20 | 5 033,60 | 2 618,60 | 2 709,00 | 2 709,00 | 2 709,00 | 21 762,00 |
| Итого: | 55 689,20 | 7 221,60 | 3 948,60 | 4 039,00 | 4 039,00 | 4 039,00 | 32 402,00 |

4.2. Источники финансирования мероприятий программы

Таблица 10

| Наименование мероприятия | Всего | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | собств. капитал. инвестора; | за счет бюджета муниц. образования и бюджета Краснодарского кр; |
| Замена и модернизация электрических сетей | 1 840,00 |  | 1 840,00 |
| Капитальный и текущий ремонт водопроводных сетей | 6 795,00 |  | 6 795,00 |
| Озеленение территорий населенных пунктов муниципального образования | 130,00 |  | 130,00 |
| Мероприятия по благоустройству Пшехского сельского поселения | 9 383,00 |  | 9 383,00 |
| Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Пшехское сельское поселение | 37 541,20 |  | 37 541,20 |
| Итого: | 55 689,20 |  | 55 689,20 |

5.  Оценка эффективности мероприятий включенных в программу социальной инфраструктуры

Основной оценкой эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной  инфраструктуры сельского поселения     является улучшение качества жизни населения на основе динамичного развития всех отраслей экономики и социальной сферы и выполнения, реализация целей и задач по пяти стратегическим направлениям:

- создание и развитие организационно-правовых условий для экономического и социального развития территории;

- рост уровня благосостояния жителей;

- рост экономического потенциала;

- формирование благоприятного социального климата;

- рост качества среды жизнедеятельности.

В результате осуществления планируемых мероприятий ожидается повышение открытости инвестиционного процесса, уровня подготовки бизнес- планов и других документов при поиске потенциальных инвесторов и, соответственно, общее увеличение инвестиционной активности в   сельском поселении.

Основным результатом формирования благоприятного социального климата должно стать повышение уровня жизни малообеспеченных слоев населения.

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

Совершенствование нормативно-правовой базы является важнейшим инструментом воздействия на внутреннюю среду, в которой будет осуществляться реализация программных мероприятий.

Основной целью совершенствования нормативно-правовой базы является создание необходимых условий для развития потенциала Пшехского сельского поселения и обеспечения устойчивого экономического роста, сбалансированного социального и экологического развития.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы являются:

- стимулирование инвестиционной деятельности;

- совершенствование порядка использования  земельных ресурсов;

- формирование благоприятного социального климата.

Стимулирование инвестиционной деятельности через создание действенных правовых и административных инструментов.

Недостаточная инвестиционная активность является одной из наиболее важных проблем социально-экономического развития Пшехского сельского поселения.

Серьезными препятствиями на пути к росту инвестиционной активности являются  высокий  инвестиционный  риск  и  недостаток  возможностей выгодного вложения капитала.

Совершенствование нормативно-правовой базы в данной области направлено на уменьшение инвестиционного риска путем стимулирования создания страховых фондов, предоставления государственных гарантий, льгот и иных форм государственной поддержки. Немаловажным направлением в данной сфере является упорядочение земельных отношений, обеспечение рационального природопользования при минимизации отрицательных воздействий на окружающую среду, что должно стать стимулом к активизации

инвестиционной	деятельности,	повышению	инвестиционной привлекательности сельского поселения.

Большую роль в данной работе будет играть взаимодействие с федеральными и региональными органами власти по совершенствованию порядка лицензирования и ввода в промышленную эксплуатацию стратегических месторождений полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов.

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории муниципальных образований Белореченского района в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных слуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в Белореченском районе рекомендуется:

Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение  интеграции  с  координационным  центром  в  уполномоченном

подразделении Краснодарского края, обеспечение актуализации базы пространственных  данных  о  современном  и  планируемом  состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

выдача градостроительного плана земельного участка;

выдача разрешения на строительство; выдача разрешения на ввод в эксплуатацию; предоставление сведений из ИСОГД;

организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде.

На уровне Краснодарского края необходимо создание региональной публичной интерактивной градостроительной карты и веб-сервисов, обеспечивающих предоставление юридически значимых, актуальных и достоверных пространственных данных и сведений о территории для граждан и организаций в режиме онлайн доступа, интеграция с федеральной государственной информационной системой территориального планирования и иными системами, публикация информации в форматах открытых данных.